**Formato para el backlog**

**Product backlog: Tienda en línea “El Cazador”**

**Elaborado por: Julio César Salazar Ibarra**

**Historia:**

1. Como cliente quiero entrar a la página principal de la tienda en línea “El Cazador” y visualizar rápidamente la variedad de productos con los que cuenta, esto incluye una imagen en miniatura del producto y su precio.
2. Como cliente quiero poder ver en la parte superior de la página principal un botón para la misión, un botón para la visión, un botón para los valores y un botón para la historia de la tienda y que al posicionar mi puntero sin dar clic sobre cada uno de ellos se abra una pequeña viñeta trasparente con un resumen y que al dar clic se abra una nueva página con la información completa.
3. Como cliente también quiero poder dar clic a la imagen de cada producto y que esto abra una nueva página donde pueda ver más imágenes del producto e información detallada del mismo.
4. Como cliente quiero poder agregar al carrito de compras los productos desde las imágenes en miniatura en la página principal y desde la página con la información detallada de cada uno de ellos.
5. Como cliente quiero en todo momento ver una página con fondo blanco y el logotipo y nombre de la tienda en la parte superior, así mismo quiero tener siempre a la mano en la parte superior un buscador donde pueda hacer la búsqueda de un producto que quiera, pero no visualice en las imágenes.
6. Como cliente quiero tener a la vista en todo momento un icono de un carrito de compras que al dar clic sobre él se abra una ventana donde pueda ver la lista de los productos escogidos y el monto total de mi compra junto con un botón de pagar, al dar clic sobre este botón quiero que se abra una nueva ventana donde yo como cliente pueda ingresar los datos de mi tarjeta de crédito o débito así como el domicilio al que deseo que mis productos sean enviados, como cliente quiero que en la parte final de esta ventana halla un botón de “confirmar pedido” donde al dar clic se termite la compra y me arroje un numero de seguimiento de mi pedido.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| H.1 | Como cliente quiero entrar a la página principal de la tienda en línea “El Cazador” y visualizar rápidamente la variedad de productos con los que cuenta, esto incluye una imagen en miniatura del producto y su precio. | Página principal | En Proceso | 10 | 1 | Alta | El equipo de trabajo se encargará de tomar las fotografías de cada producto, pedir la información al dueño de cada uno de ellos, hacer el diseño de la pagina y finalmente programar la pagina para que funcione como se solicita. |
| H.2 | Como cliente quiero poder ver en la parte superior de la página principal un botón para la misión, un botón para la visión, un botón para los valores y un botón para la historia de la tienda y que al posicionar mi puntero sin dar clic sobre cada uno de ellos se abra una pequeña viñeta trasparente con un resumen y que al dar clic se abra una nueva página con la información completa. | Información de la tienda | En Espera | 12 | 1 | Baja | El equipo de trabajo se encargará de recabar esta información de parte del dueño y en caso de que este no cuente con ella, el equipo le ayudara a elaborarla. Así mismo el equipo de trabajo se encargar de realizar el diseño y finalmente la programación de la pagina para que funcione como se solicita. |
| H. 3 | Como cliente también quiero poder dar clic a la imagen de cada producto y que esto abra una nueva página donde pueda ver más imágenes del producto e información detallada del mismo. | Detalles de los productos | En Espera | 12 | 2 | Media | El equipo de trabajo se encargará de tomar las fotografías desde distintos ángulos de cada producto así como de pedir la información detallada de cada uno de ellos. Finalmente se encargará de diseñar las páginas y programarlas para que funcionen como se solicita. |
| H. 4 | Como cliente quiero poder agregar al carrito de compras los productos desde las imágenes en miniatura en la página principal y desde la página con la información detallada de cada uno de ellos. | Escoger productos | En Espera | 5 | 2 | Alta | El equipo de trabajo se encargará de programar cada una de las páginas para que funcionen como se solicita. |
| H. 5 | Como cliente quiero en todo momento ver una página con fondo blanco y el logotipo y nombre de la tienda en la parte superior, así mismo quiero tener siempre a la mano en la parte superior un buscador donde pueda hacer la búsqueda de un producto que quiera, pero no visualice en las miniaturas. | Imagen de la página y buscador. | En Espera | 13 | 3 | Media | El equipo de trabajo se encargará de solicitar el logotipo al dueño de la tienda, se encargará de hacer el diseño de las páginas acorde a la temática de la tienda y finalmente programará el sitio web de manera que luzca como se quiere y el buscador funcione como se solicita. |
| H.6 | Como cliente quiero tener a la vista en todo momento un icono de un carrito de compras que al dar clic sobre él se abra una ventana donde pueda ver la lista de los productos escogidos y el monto total de mi compra junto con un botón de pagar, al dar clic sobre este botón quiero que se abra una nueva ventana donde yo como cliente pueda ingresar los datos de mi tarjeta de crédito o débito así como el domicilio al que deseo que mis productos sean enviados, como cliente quiero que en la parte final de esta ventana halla un botón de “confirmar pedido” donde al dar clic se termite la compra y me arroje un numero de seguimiento de mi pedido. | Transacción | En Espera | 17 | 4 | Alta | El equipo de trabajo se encargará de programar el sitio web y cada una de las ventanas del carrito de compras de manera que funcionen como se solicita. |

¿QUE CAMBIOS HICE?

1. Se cambio la redacción de la historia, ahora se redactó desde la perspectiva del cliente y pensando en lo que el cliente quiere.
2. Los cambios que se hicieron en la tabla consistieron en:
   1. Actualizar las historias de usuario, estas se redujeron y se aclararon en cuanto a lo que se quería y las funcionalidades que se quería que tuviera el sitio web.
   2. Se modificaron los sprints, se actualizaron tomando en cuenta la cantidad de días que se estimó que durara cada historia de usuario.
   3. Se modificaron las prioridades, al tener las historias de usuario mas claras se pudo dar nueva prioridad en cuanto a la importancia de cada una.
   4. Se modificaron los comentarios, al cambiar las historias de usuario también se modificaron los comentarios finales.