**Formato Sprint: Tienda en línea “El Cazador”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original en hrs. | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| **SPRINT #1** | **H1.** Como cliente quiero entrar a la página principal de la tienda en línea “El Cazador” y visualizar rápidamente la variedad de productos con los que cuenta, esto incluye una imagen en miniatura del producto y su precio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.1.1 | Diseño de imagen de página principal | Equipo de diseño | En Proceso | 8 | 8 |  |  |  |  | X |
| H.1.2 | Diseño de funcionalidades de página principal | Equipo de diseño | En Espera | 3 |  | 3 |  |  |  | X |
| H.1.3 | Toma de fotografías, precio y características detalladas de cada producto, esto último se encargará de proporcionarlo el cliente | Equipo de diseño/cliente | En Espera | 24 |  |  | 8 | 8 | 8 | X |
| H.1.4 | Programación de página principal acorde a los materiales recabados, características y funcionalidades solicitadas. | Equipo de programación | En Espera | 32 |  |  |  |  |  | X |
| H.1.5 | Pruebas de funcionalidad de página principal acorde a la historia de usuario. | Equipo de testeo | En Espera | 2 |  |  |  |  |  | X |
| **SPRINT #1** | **H.2** Como cliente quiero poder ver en la parte superior de la página principal un botón para la misión, un botón para la visión, un botón para los valores y un botón para la historia de la tienda y que al posicionar mi puntero sin dar clic sobre cada uno de ellos se abra una pequeña viñeta trasparente con un resumen y que al dar clic se abra una nueva página con la información completa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.2.1 | Diseño de imagen de página principal con nuevas funcionalidades y de páginas secundarias. | Equipo de diseño | En Espera | 16 | 8 | 8 |  |  |  | X |
| H.2.2 | Diseño de funcionalidades de página principal con nuevas funcionalidades incorporadas y paginas secundarias. | Equipo de diseño | En Espera | 6 |  |  | 6 |  |  | X |
| H.2.3 | Recolección de información de visión, misión, valores e historia de la tienda que proporcionara el cliente. | Equipo de diseño/cliente | En Espera | 24 |  |  |  | 8 | 8 | X |
| H.2.4 | Programación de página principal y secundarias acorde a los materiales recabados, características y funcionalidades solicitadas. | Equipo de programación | En Espera | 32 |  |  |  |  |  | X |
| H.2.5 | Pruebas de funcionalidad de página principal y secundarias con nuevas funcionalidades incorporadas. | Equipo de testeo | En Espera | 5 |  |  |  |  |  | X |
| **SPRINT #2** | **H.3** Como cliente también quiero poder dar clic a la imagen de cada producto y que esto abra una nueva página donde pueda ver más imágenes del producto e información detallada del mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.3.1 | Creación de base de datos de los productos (Nombre, Descripción, Precios, etc.) | Equipo de programación y diseño | En Espera | 24 | 8 | 8 | 8 |  |  | X |
| H.3.2 | Diseño de imagen de páginas secundarias (una por producto) | Equipo de diseño | En Espera | 16 |  |  |  | 8 | 8 | X |
| H.3.3 | Diseño de funcionalidades de páginas secundarias | Equipo de diseño | En Espera | 6 |  |  |  |  |  | X |
| H.3.4 | Creación y programación de páginas secundarias acorde a los materiales entregados, características especificadas y funcionalidades solicitadas. | Equipo de programación | En Espera | 40 |  |  |  |  |  | X |
| H.3.5 | Pruebas de funcionalidad de páginas secundarias acorde a lo solicitado. | Equipo de testeo | En Espera | 8 |  |  |  |  |  | X |
| **SPRINT #2** | **H.4** Como cliente quiero poder agregar al carrito de compras los productos desde las imágenes en miniatura en la página principal y desde las páginas con la información detallada de cada uno de ellos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.4.1 | Diseño de página principal y secundarias con nueva funcionalidad | Equipo de Diseño | En Espera | 8 | 8 |  |  |  |  | X |
| H.4.2 | Programación de página principal y secundarias de acuerdo con las nuevas funcionalidades. | Equipo de programación | En Espera | 24 |  | 8 | 8 | 8 |  | X |
| H.4.3 | Testeo de nueva funcionalidad de página principal y secundarias. | Equipo de Testeo | En Espera | 4 |  |  |  |  | 4 | X |
| **SPRINT #3** | **H.5** Como cliente quiero en todo momento ver una página con fondo y diseño acorde a los colores de la tienda, así como el logotipo y nombre en la parte superior, así mismo quiero tener siempre a la mano en la parte superior un buscador donde pueda hacer la búsqueda de un producto que quiera, pero no visualice en las imágenes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.5.1 | Solicitud del logotipo al cliente | Equipo de diseño/cliente | En Espera | 16 | 8 | 8 |  |  |  | X |
| H.5.2 | Diseño de página principal y paginas secundarias con nuevas características incorporadas | Equipo de diseño | En Espera | 32 |  |  | 8 | 8 | 8 | X |
| H.5.3 | Programación de página principal y secundarias con nuevas características incorporadas | Equipo de programación | En Espera | 40 |  |  |  |  |  | X |
| H.5.4 | Pruebas de funcionalidad de página principal y paginas secundarias de acuerdo con lo solicitado. | Equipo de testeo | En Espera | 16 |  |  |  |  |  | X |
| **SPRINT #4** | **H.6** Como cliente quiero tener a la vista en todo momento un icono de un carrito de compras que al dar clic sobre él se abra una ventana donde pueda ver la lista de los productos escogidos y el monto total de mi compra junto con un botón de pagar, al dar clic sobre este botón quiero que se abra una nueva ventana donde yo como cliente pueda ingresar los datos de mi tarjeta de crédito o débito así como el domicilio al que deseo que mis productos sean enviados, como cliente quiero que en la parte final de esta ventana halla un botón de “confirmar pedido” donde al dar clic se termite la compra y me arroje un numero de seguimiento de mi pedido. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.4.1 | Diseño de botón y ventana de carrito de compras | Equipo de diseño | En Espera | 2 | 8 | 8 |  |  |  | Pte. |
| H.4.2 | Diseño de funcionalidades de carrito de compras | Equipo de diseño | En Espera | 1 |  |  | 8 |  |  | Pte. |
| H.4.3 | Creación y programación de ventana de carrito de compras acorde a características y funcionalidades especificadas. | Equipo de programación | En Espera | 4 |  |  |  | 8 | 8 | Pte. |
| H.4.4 | Pruebas de funcionalidad de ventana de carrito de compras acorde a los solicitado. | Equipo de testeo | En Espera | 1 |  |  |  |  |  | Pte. |
| H.4.5 | Diseño de ventana para efectuar transacción bancaria. | Equipo de diseño | En Espera | 2 |  |  |  |  |  | Pte. |
| H.4.6 | Diseño de funcionalidades de ventana para efectuar transacción bancaria. | Equipo de diseño | En Espera | 1 |  |  |  |  |  | Pte. |
| H.4.7 | Creación y programación de ventana para efectuar transacción bancaria acorde a las, características y funcionalidades especificadas. | Equipo de programación | En Espera | 5 |  |  |  |  |  | Pte. |
| H.4.8 | Pruebas de funcionalidad de ventana para efectuar transacción bancaria. | Equipo de testeo | En Espera | 1 |  |  |  |  |  | Pte. |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**¿QUE CAMBIOS SE HICIERON?**

Prácticamente se realizó de nuevo el documento entero, se utilizaron algunas tareas que ya están redactadas, se colocó cada historia de usuario con sus tareas abajo. En el tiempo de esfuerzo estimado se cambió de días a horas, se agregaron tareas nuevas, se reorganizaron las que ya existían, las columnas de los días se llenaron como se indica en los videos de apoyo de la actividad. En conclusión, se hizo un mejor y más detallado desglose de las tareas de cada historia de usuario.